# LootUp Codex Execution Plan

# 공통 작업 규칙

모든 파트에서 다음 규칙을 지킨다.

- Unity 6.3 LTS 기준으로 작성한다.

- Input System New만 사용한다.

- 기존 기능을 임의로 삭제하지 않는다.

- 아직 구현하지 않은 기능을 임시로 과도하게 연결하지 않는다.

- 각 파트 완료 후 컴파일 에러를 확인한다.

- Inspector 연결 항목을 보고한다.

- 새로 생성하거나 수정한 파일 목록을 보고한다.

- 대규모 리팩터링을 하지 않는다.

- 클래스 책임을 분리한다.

- 코드 주석은 한국어로 작성한다.

# PART 1

## 프로젝트 베이스 구축

### 목표

빈 프로젝트에 기본 폴더, 씬, 공통 구조를 만든다.

### 작업

- Assets/_Project 폴더 구조 생성

- Loading 씬 생성

- Lobby 씬 생성

- InGame 씬 생성

- 기본 Canvas 구조

- GameRoot

- Managers

- EventSystem

- Main Camera

- SceneFlowManager

- RuntimeBootstrapper

### 아직 구현하지 않을 것

- 플레이어 이동

- 적

- 아이템

- 서버 SDK

- 랭킹

- 상세 UI 연출

### 완료 조건

- 세 씬이 정상적으로 열림

- 씬 전환 가능

- 컴파일 에러 없음

# PART 2

## 그리드와 무한 층 기반

### 목표

8×10 그리드와 절대 층수 구조를 구현한다.

### 작업

- BuildingGridUI

- GridCell

- FloorPageGenerator

- InfiniteFloorManager

- 수평선 11개

- 좌하단 원점

- 절대 층수

- 내부 페이지 인덱스

- 10층 단위 페이지 전환 기반

### 완료 조건

- 8×10 셀이 정확히 생성됨

- Cell_0_0이 왼쪽 아래

- 1~10층이 정상 표시됨

- 다음 페이지 데이터 계산 가능

- Stage Clear 개념 없음

# PART 3

## 가시성 시스템

### 목표

현재 층, 지난 층, 미래 층의 밝기를 구분한다.

### 작업

- FloorVisibilityController

- Current Floor 상태

- Past Floor 상태

- Future Floor 상태

- GridPanel과 정확히 정렬되는 가시성 레이어

### 완료 조건

- 1층 시작 시 1층이 밝음

- 위층은 검게 표시

- 층 상승 시 이전 층은 약간 어두워짐

# PART 4

## 플레이어 생성과 좌우 이동

### 목표

Lobby 선택값에 따라 플레이어를 런타임 생성하고 좌우 이동시킨다.

### 작업

- PlayerSpawner

- PlayerController

- PlayerMotor

- Input System

- 터치 입력 확장 가능 구조

- 시작 셀 배치

- 좌우 이동

- 층 경계 제한

### 완료 조건

- 씬에 Player가 미리 배치되지 않음

- 런타임 생성

- 좌우 이동 가능

- 화면 밖으로 나가지 않음

# PART 5

## 엘리베이터와 층 상승

### 목표

플레이어가 다음 층으로 이동할 수 있도록 한다.

### 작업

- ElevatorController

- 층 이동 상태

- 현재 층 증가

- 페이지 경계 전환

- 현재 층 UI 갱신

- 최고 도달 층 갱신

### 완료 조건

- 1층에서 2층 이동

- 10층에서 11층 이동

- 페이지 인덱스 갱신

- 게임이 종료되지 않고 계속 진행

# PART 6

## 하트, 리스폰, 게임 오버

### 목표

하트 3개와 사망 구조를 구현한다.

### 작업

- PlayerHealth

- PlayerRespawnController

- Normal 모드

- Hard 모드

- GameStateController

- GameOverUI

- 시간 제한

### 완료 조건

- 피격 시 하트 감소

- 하트가 남으면 리스폰

- 하트 0이면 게임 종료

- 시간 0이면 게임 종료

- 게임 오버 시 최고 층 확정

# PART 7

## 점수 시스템

### 목표

층 기록과 점수를 분리한다.

### 작업

- ScoreManager

- Current Run Score

- Best Score

- Run Highest Floor

- Best Highest Floor

- 점수 이벤트 API

- GameOver 결과 데이터

### 완료 조건

- 층수와 점수가 별도로 표시됨

- 점수 추가 API가 준비됨

- 런 종료 결과 생성 가능

# PART 8

## 적 기본 시스템

### 목표

페이지당 적 7개를 생성하고 수직 이동시킨다.

### 작업

- EnemyStageSpawner

- EnemyPatrol

- EnemyCollisionHandler

- EnemyRoot

- 상단 생성

- 위아래 이동

- 페이지 전환 시 정리

### 완료 조건

- 적 7개 생성

- 수직 이동

- 플레이어 충돌 시 피격

- UI 요소에 가려지지 않음

# PART 9

## EnemyTrail

### 목표

적의 이동에 따라 수직 라인을 생성하고 삭제한다.

### 작업

- EnemyTrailLineController

- 내려갈 때 라인 증가

- 올라갈 때 라인 감소

- 상하단 Clamp

- 수평선 접합

### 완료 조건

- 적 이동과 라인이 동기화됨

- 상단과 하단을 넘지 않음

- 라인 단절 없음

# PART 10

## 아이템 데이터 기반

### 목표

아이템 데이터를 ScriptableObject로 정의한다.

### 작업

- ItemDefinition

- ItemCategory

- ItemPassDirection

- ItemRarity

- ItemInstance

- Item ID 검증

- Required Pass Count

### 완료 조건

- Inspector에서 아이템 데이터 생성 가능

- Score, Skill, Collection 타입 선택 가능

- 통과 횟수 설정 가능

# PART 11

## 아이템 통과 판정

### 목표

플레이어가 아이템을 여러 번 통과해 획득하도록 한다.

### 작업

- ItemPassDetector

- Enter/Exit 기반 판정

- 내부 체류 중 중복 방지

- 좌우 양방향 인정

- Current Pass Count

- Required Pass Count

- ItemProgressView

### 완료 조건

- 1회 아이템 정상 획득

- 3회 아이템은 정확히 3번째 통과에 획득

- 콜라이더 내부 체류 중 횟수 증가하지 않음

# PART 12

## 스코어형 아이템

### 목표

스코어형 아이템 효과를 구현한다.

### 작업

- IItemEffect

- AddScoreEffect

- ScoreMultiplierEffect

- Combo 연동 가능 구조

- 획득 연출 이벤트

### 완료 조건

- 획득 즉시 점수 반영

- 중복 획득 방지

- 효과가 ItemInstance와 분리됨

# PART 13

## 스킬형 아이템

### 목표

플레이어와 적에게 영향을 주는 아이템 효과를 구현한다.

### 초기 효과

- 하트 회복

- 시간 증가

- 플레이어 이동 속도 증가

- 무적

- 적 일시 정지

- 적 이동 속도 감소

### 작업

- ItemEffectManager

- 지속 시간

- 중첩 정책

- 효과 종료

- 플레이어/적 대상 구분

### 완료 조건

- 효과 시작과 종료가 정확함

- 중복 효과 정책이 작동함

- 게임 오버 시 효과 정리

# PART 14

## 수집형 아이템

### 목표

장기 저장되는 수집 데이터를 구현한다.

### 작업

- ItemCollectionManager

- CollectionData

- 고유 수집 아이템

- 수량형 수집 아이템

- 업적 진행도 API

- 패시브 강화 연동 포인트

### 완료 조건

- 획득 데이터가 런 종료 후에도 유지됨

- 중복 아이템 정책 작동

- 저장 서비스와 분리됨

# PART 15

## 아이템 스폰

### 목표

셀 내부에 아이템을 안전하게 배치한다.

### 작업

- ItemSpawnManager

- 셀 기반 스폰

- 시작 셀 제외

- 엘리베이터 셀 제외

- 적 중복 위치 방지

- 층별 등장 조건

- 등장 가중치

### 완료 조건

- 도달 가능한 셀에만 아이템 생성

- 한 셀에 기본 1개

- 페이지 전환 시 아이템 정리

# PART 16

## 로컬 저장 서비스

### 목표

뒤끝 연결 전 로컬 저장 구조를 만든다.

### 작업

- IDataSaveService

- ILeaderboardService

- IAchievementService

- IInventoryService

- LocalDataSaveService

- LocalLeaderboardService

- LocalAchievementService

- LocalInventoryService

- 데이터 버전

### 완료 조건

- 최고 층 저장

- 최고 점수 저장

- 수집형 아이템 저장

- 선택 캐릭터와 게임 모드 저장

- 게임 코드가 구체 저장 클래스를 직접 호출하지 않음

# PART 17

## 뒤끝 서버 연결 준비

### 목표

SDK 연결 전 어댑터 위치와 데이터 흐름을 준비한다.

### 작업

- Backend 서비스 클래스 뼈대

- 서버 호출 인터페이스

- 실패 처리

- 보류 데이터

- 오프라인 동기화 큐

- 로그인 전 Guest 모드

### 아직 하지 않을 것

- 실제 뒤끝 콘솔 설정

- 실제 서버 테이블 생성

- 실제 SDK 로그인 호출

### 완료 조건

- 로컬 구현체를 뒤끝 구현체로 교체할 수 있는 구조

- Gameplay 코드 수정 없이 서비스 교체 가능

# PART 18

## 최종 통합 테스트

### 테스트 흐름

- Lobby 진입

- 캐릭터 선택

- 모드 선택

- InGame 시작

- 좌우 이동

- 아이템 여러 번 통과

- 아이템 획득

- 적 충돌

- 리스폰

- 10층 이상 진행

- 페이지 전환

- 스킬 효과

- 수집 아이템 저장

- Game Over

- 최고 층과 점수 저장

- Lobby 복귀

- 저장 데이터 확인

### 완료 조건

- 컴파일 에러 없음

- Missing Reference 없음

- NullReferenceException 없음

- Android 입력 정상

- 페이지 전환 후 아이템과 적 상태 정상

- 저장 데이터 정상